**Муниципальное каазенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа пгт Краскино Хасанского муниципального района»**

**ПРИКАЗ**

**15.06.2020г. № 86-А**

**О подготовке школы к новому учебному году**

В целях целенаправленной организации работы по подготовке школы к началу нового 2020-2021 учебного года

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

**1.** Утвердить план мероприятий по подготовке школы к новому учебному году (приложение № 1).

**2.** Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий, указанных в плане на:

* Кондрюкова И.П. - заместителя директора по АХЧ
* Коляденко А.П.. - учителя ОБЖ
* Кухарева Н.В. - секретарь

**3.** Ответственным лицам отчитаться о выполненных мероприятиях в срок **до 03.08.2020г.**

**4**. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С. Пантюхова

Приложение № 1

к приказу № 86-А от 15.06.2020г.

***План мероприятий***

***по подготовке МКОУ СОШ пгт Краскино***

***к новому 2020-2021 учебному году***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятия** | **исполнитель** | **срок исполнения** | | **Отметка об исполнении** | **примечание** |
| ***Пожарная безопасность, выполнение предписаний*** | | | | | | |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка первичных средств пожаротушения) | Кондрюков И.П. | | до 03.08.20г. |  |  |
| 2 | Приведение путей эвакуации, эвакуационных выходов в соответствие требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности | Кондрюков И.П. | | до 03.08.20г. |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Кондрюков И.П. | | до 03.08.20г. |  |  |
| 4 | |  | | --- | | Техническое обслуживание пожарной  сигнализации и системы оповещения при пожаре | | Кондрюков И.П. | | ежемесячно |  |  |
| 5 | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Проведение инструктажей с персоналом по  пожарной безопасности | | | Кондрюков И.П. | | до 03.08.20 г |  |  |
| 6 | |  | | --- | | Пропитка огнезащитным составом деревянных  конструкций чердачных помещений | | Кондрюков И.П. | | До 2021г |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| ***Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия*** | | | | | | |
| 8 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Кондрюков И.П.  Чередникова Н.П. | | до 01.09.20 |  |  |
| 9 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | Кондрюков И.П. | | До 01.09.20 |  |  |
| 10 | Промывка (ремонт) систем отопления | Кондрюков И.П. | | до 01.09.20г. |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | Кондрюков И.П. | | до 01.09.20г. |  |  |
| 12 | Приобретение и установка ламп в классы | Кондрюков И.П. | | до 01.09.20г. |  |  |
| 13 | Организация горячего питания | Чередникова Н.П. | | до 03.08.20г. |  |  |
| 14 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Пантюхова И.С. | | До 01.09.20 |  |  |
| 15 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | Пантюхова И.С. | | До 01.09.20 |  |  |
| 16 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений | Кондрюков И.П. | | До 03.08.20 |  |  |
| 17 | Прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудниками ОУ, связанных с процессом воспитания и обучения | Кондрюков И.П. | | До 03.08.20 |  |  |
| 18 | Наличие циклического меню для организации меню питания школьников | Чередникова Н.П. | | до 03.08.20г. |  |  |
| 19 | Наличие расписания учебных занятий | Лисица М.А. | | До 01.09.20 |  |  |
| 20 | Подготовка учебных кабинетов и спортивного зала к новому учебном году | Кондрюков И.П. | | До 03.08.20 |  |  |
| 21 |  |  | |  |  |  |
| 22 | . |  | |  |  |  |
| ***Антитеррористическая безопасность*** | | | | | | |
| 23 | Содержание ограждения по периметру ОУ в ичправном состоянии | Кондрюков И.П. | ежемесячно | |  |  |
| 24 | Установка систем видеонаблюдения | Кондрюков И.П. |  | |  |  |
| 25 | Установка тревожной сигнализации | Кондрюков И.П. |  | |  |  |
| 26 | Организация охраны | Кондрюков И.П. | Постоянно | |  |  |
| 27 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | - | - | |  |  |
| ***Ремонтные работы*** | | | | | | |
| 28 | Ремонт колон на главном входе в школу | Кондрюков И.П. | До 03.08.20 | |  |  |
| 29 | Проведение текущего ремонта зданий школы, мастерских | Кондрюков И.П. | До 03.08.20 | |  |  |
| ***Выполнение других мероприятий*** | | | | | | |
| 30 | Обслуживание школьных автобусов | Кондрюков И.П. | До 03.08.20 | |  |  |
| 31 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ОУ, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Пантюхова И.С. | До 01.09.20 | |  |  |
| 32 | Проведение занятий по курсу ОБЖ безопасность дорожного движения (план) | Коляденко А.П. | До 10.09.20 | |  |  |
| 33 | Проведение занятий по курсу ОБЖ – противопожарная безопасность (план) | Коляденко А.П. | До 10.09.20 | |  |  |
| 34 | Разработка графика проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара (график разрабатывается на период с 1 по 30 сентября 2020г.) | Коляденко А.П.  Кондрюков И.П. | До 01.09.20 | |  |  |
| 35 | Составление учебных планов и программ | Завуч по УВР |  | |  |  |
| 36. | Разработка планов работы школы | Завуч по УВР и ВР |  | |  |  |